Plan de Pruebas Proyecto APT: LBWUS – Learn Better With Us

Benjamín J. Nicovani, Franco E. Sáez y Francheska A. Cisterna

Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC, Sede Plaza Norte

006V: Capstone

Docente Alvaro A. Mellado

12 de octubre, 2026

Tabla de contenidos

1. Resumen	3

2. Desarrollo	4

2.1 Objetivo y alcance	4

2.2 Niveles y tipos de prueba	4

2.3 Entornos y datos de prueba	5

2.4 Criterios de entrada y salida	6

2.5 Casos de prueba	6

2.6 Resultados de la ejecución inicial	10

2.7 Pruebas automatizadas	11

2.8 Pruebas de usabilidad	12

2.9 Registro de resultados y gestión de defectos	13

2.10 Revalidación y cobertura pendiente	14

3. Conclusión	16

4. Referencias	17

# 1. Resumen

El Plan de Pruebas de LBWUS – Learn Better With Us establece el alcance, los niveles de verificación, los entornos, los criterios de entrada y salida, y el procedimiento para documentar resultados e incidencias del proyecto. Incluye la línea base de 26 casos consignada en el documento del 4 de octubre de 2026 y las actividades necesarias para revalidarla frente a la evolución de la plataforma.

El plan se articula con el Product Backlog, el Sprint Backlog y el Definition of Done (DoD). Cada prueba debe contar con un resultado esperado verificable. Para declarar terminado un incremento se debe contrastar el cumplimiento de los criterios de aceptación aplicables, realizar las pruebas pertinentes, resolver defectos críticos y dejar evidencia trazable. La existencia de pruebas propuestas o código ilustrativo no demuestra su ejecución.

La ejecución inicial reportada comprende 26 casos: 15 aprobados, 10 fallidos y 1 pendiente de ejecución manual. Estos resultados se conservan como registro histórico de la versión evaluada el 4 de octubre y NO describen el estado actual del código. La revisión documental de 12 de octubre no incluye una nueva ejecución de pruebas ni acceso operativo a Jira, a los entornos desplegados o a registros de CI.

# 2. Desarrollo

## 2.1 Objetivo y alcance

El objetivo es detectar defectos de forma temprana, comprobar el comportamiento de los flujos implementados y evitar regresiones al incorporar cambios. La línea base cubre registro, acceso y sesiones, autorización, administración de alumnos, reportes, navegación pública, configuración y pagos en ambiente de integración. El alcance debe actualizarse conforme a las historias seleccionadas en Sprint Planning y al incremento realmente desarrollado; no se anticipan tareas ni resultados de Sprints futuros.

El alcance de esta actualización es documental. Se conservan las pruebas históricas, se separan hallazgos de pruebas ejecutadas y revisión de código, y se identifican nuevas necesidades de verificación derivadas del modelo de datos más reciente. No se afirman pruebas de rendimiento, automatizaciones implementadas, resultados de usabilidad ni aprobaciones de integración que no estén respaldadas por evidencia adjunta.

## 2.2 Niveles y tipos de prueba

| Nivel o tipo | Objetivo | Herramienta | Momento |
| --- | --- | --- | --- |
| Pruebas unitarias | Verificar funciones, validaciones y modelos de forma aislada. | django.test.TestCase | Durante el desarrollo de cada historia. |
| Pruebas de integración | Verificar vistas, rutas, sesiones y acceso a datos en conjunto. | Cliente de pruebas de Django | Antes de abrir un Pull Request. |
| Pruebas funcionales | Validar los criterios de aceptación desde el punto de vista del usuario. | Ejecución manual con casos documentados | Al cerrar cada historia. |
| Pruebas de seguridad | Comprobar control de acceso, protección de datos y configuración segura. | Casos de acceso no autorizado y check --deploy | En cada Sprint y antes de desplegar. |
| Pruebas de regresión | Confirmar que los cambios no rompen funcionalidades existentes. | python manage.py test | Antes de integrar a main y de desplegar. |
| Pruebas de usabilidad | Evaluar la facilidad de uso de los flujos con usuarios reales. | Sesiones con tareas y cuestionario SUS | Al completar cada etapa del backlog. |

Tipos de prueba identificados en el plan: funcional, integración, seguridad, regresión, configuración y usabilidad. La línea base declara principalmente comprobaciones funcionales y de acceso mediante cliente Django; incluye revisión estática para CP-22 y una ejecución manual pendiente (CP-24). Las pruebas unitarias automatizadas y de usabilidad están descritas como estrategia, no acreditadas con resultados verificables en los archivos adjuntos.

## 2.3 Entornos y datos de prueba

• Línea base del 4 de octubre: el documento original declara pruebas con Django y SQLite sobre una base aislada en un entorno local WSL2/Ubuntu. No se adjuntaron en esta revisión logs ni archivos de resultados de esa ejecución.

• Revalidación: usar una base de pruebas efímera e independiente. Ejecutar pruebas con los modelos y migraciones vigentes de Django; las verificaciones de PostgreSQL y los contratos de MongoDB requerirán entornos específicos preparados para ello. No correr suites destructivas sobre producción.

• Datos: usar usuarios y cuentas ficticios, RUT sintéticos válidos para la prueba, correos de ejemplo y registros reproducibles. No copiar información personal real ni credenciales del entorno productivo.

• Pagos: utilizar únicamente credenciales de integración y tarjetas de prueba autorizadas por Transbank. El resultado de la redirección no reemplaza la verificación del estado transaccional ni la validación del monto calculado en servidor.

• Despliegue: realizar verificaciones de humo no destructivas en lbwus.xyz después de desplegar. Registrar fecha, versión/commit, entorno, respuesta obtenida y evidencia, sin afirmar que estos controles ya se ejecutaron para esta actualización.

## 2.4 Criterios de entrada y salida

Criterios de entrada

• El elemento del Product Backlog o work item Jira tiene alcance y criterios de aceptación suficientemente claros para probarlo.

• Se identifica la versión o commit, los responsables, el entorno, las dependencias y los datos de prueba requeridos.

• La aplicación y sus migraciones se encuentran preparadas en el entorno objetivo; las comprobaciones previas se registran con su resultado real.

Criterios de salida

• Se ejecutaron los casos aplicables y quedaron registrados resultado esperado, resultado observado, fecha, entorno, responsable y evidencia.

• No quedan defectos críticos o altos que impidan aceptar el incremento conforme a los criterios del equipo; los defectos restantes tienen tratamiento explícito.

• Las pruebas automatizadas pertinentes se incorporan al repositorio y ejecutan sin fallos cuando el trabajo las requiere. Una prueba propuesta o copiada como ejemplo no constituye ejecución.

• El equipo revisa el resultado y la trazabilidad en Jira/GitHub conforme al Definition of Done antes de marcar el elemento como Finalizado.

## 2.5 Casos de prueba

Los 26 casos CP-01 a CP-26 se conservan íntegros como línea base del 4 de octubre de 2026. Sus identificadores HU corresponden al catálogo histórico del plan, no a las 12 historias pendientes actualmente documentadas en el Product Backlog revisado. Los nombres de rutas y los resultados deben revalidarse en la rama vigente antes de reutilizarlos como evidencia actual.

| ID | HU original | Caso de prueba | Pasos y datos |  | Resultado esperado |  | Resultado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | HU-01 | Registro de estudiante con datos válidos | Completar el formulario de /alumnos/registro_alumno con datos ficticios válidos. |  | Respuesta exitosa y alumno creado en la base de datos. |  | Aprobado |
| CP-02 | HU-01 | Registro con correo inválido | Enviar el formulario con el correo "no-es-correo". |  | El registro se rechaza con un mensaje de error. |  | Aprobado |
| CP-03 | HU-01 | Registro con RUT inválido | Enviar el formulario con el RUT "abc". |  | El registro se rechaza por formato de RUT. |  | Fallido (INC-08) |
| CP-04 | HU-01 | Registro con RUT duplicado | Registrar dos veces el mismo RUT. |  | El segundo registro se rechaza. |  | Fallido (INC-08) |
| CP-05 | HU-02 | Registro de profesor con datos válidos | Completar /profesor/registro_profesor y abrir /profesor/panel. |  | Profesor creado y acceso a su panel. |  | Aprobado |
| CP-06 | HU-02 | Registro de profesor incompleto | Enviar el formulario sin nombre. |  | El registro se rechaza indicando los campos obligatorios. |  | Aprobado |
| CP-07 | HU-03 | Acceso de profesor sin contraseña | Ingresar solo el correo de un profesor en /profesor/login_profesor. |  | El sistema exige contraseña y no concede acceso. |  | Fallido (INC-01) |
| CP-08 | HU-03 | Acceso de administrador sin contraseña | Ingresar solo el correo de un administrador en /profesor/login_admin. |  | El sistema exige contraseña y no concede acceso. |  | Fallido (INC-01) |
| CP-09 | HU-03 | Acceso con usuario inexistente | Ingresar un correo no registrado en /profesor/login_admin. |  | Se rechaza el acceso con un mensaje genérico. |  | Aprobado |
| CP-10 | HU-04 | Cierre de sesión del profesor | Cerrar sesión y abrir /profesor/panel. |  | Redirección al registro o inicio de sesión. |  | Aprobado |
| CP-11 | HU-05 | Actualización del perfil del profesor | Con sesión iniciada, cambiar la especialidad en el perfil. |  | Cambio guardado y mensaje de confirmación. |  | Aprobado |
| CP-12 | HU-25 | Panel del profesor sin sesión | Abrir /profesor/panel sin iniciar sesión. |  | Redirección (código 302). |  | Aprobado |
| CP-13 | HU-25 | Dashboard de administración sin sesión | Abrir /admin_portal/dashboard/ sin iniciar sesión. |  | Redirección (código 302). |  | Aprobado |
| CP-14 | HU-25 | CRUD de alumnos sin sesión | Abrir /admin_portal/crud/ sin iniciar sesión. |  | Redirección al inicio de sesión; no se muestran datos. |  | Fallido (INC-03, INC-04) |
| CP-15 | HU-22 | Eliminación de alumno mediante GET | Sin sesión, abrir /admin_portal/alumnos_del/<id>/. |  | Solicitud rechazada; el alumno no se elimina. |  | Fallido (INC-03) |
| CP-16 | HU-25 | Registro público de administrador | Completar /profesor/registro_tutor como visitante. |  | La ruta no está disponible para visitantes. |  | Fallido (INC-02) |
| CP-17 | HU-19 | Resolver reporte sin sesión | Abrir /admin_portal/resolver_reporte/<id>/ sin sesión. |  | Redirección; el reporte sigue pendiente. |  | Aprobado |
| CP-18 | HU-19 | Resolver reporte como administrador | Con sesión de administrador, resolver un reporte pendiente. |  | El reporte cambia a estado "resuelto". |  | Aprobado |
| CP-19 | HU-23 | Reporte de alumnos | Abrir /admin_portal/reporte_alumnos. |  | Se muestra el listado de alumnos. |  | Fallido (INC-09) |
| CP-20 | HU-20 | Inicio de pago mediante GET | Abrir /alumnos/iniciar-webpay/ directamente. |  | Redirección a la página de planes. |  | Aprobado |
| CP-21 | HU-20 | Pago con monto bajo el mínimo | Enviar un pago de $100. |  | Redirección a la página de planes. |  | Aprobado |
| CP-22 | HU-20 | Pago con monto manipulado | Modificar el monto del formulario antes de enviarlo. |  | El servidor calcula el monto real y descarta el enviado. |  | Fallido (INC-07, revisión de código) |
| CP-23 | HU-20 | Retorno de Webpay sin token | Abrir /alumnos/confirmacion sin parámetros. |  | Redirección a la página de planes. |  | Aprobado |
| CP-24 | HU-20 | Pago aprobado en ambiente de integración | Pagar un plan con una tarjeta de prueba publicada por Transbank. |  | Confirmación con orden, monto y código de autorización. |  | Pendiente de ejecución manual |
| CP-25 | HU-26 | Verificación de despliegue | Ejecutar python manage.py check --deploy con la configuración de producción. |  | Sin advertencias de seguridad. |  | Fallido (INC-12) |
| CP-26 | — | Páginas públicas | Abrir inicio, planes, simulador, selección de usuario, pago y registro de profesor. |  | Todas responden correctamente (código 200). |  | Aprobado |
| Casos |  | Área verificada |  | Referencia Jira a confirmar |  | Acción sobre la vigencia |  |  |
| CP-01 a CP-06 |  | Registro de estudiantes y profesores |  | SCRUM-25, SCRUM-26; registro profesional pendiente de confirmar |  | Revalidar modelo CustomUser, campos obligatorios y reglas RUT. |  |  |
| CP-07 a CP-10 |  | Acceso, sesiones y logout |  | SCRUM-24, SCRUM-25, SCRUM-27 |  | Contrastar autenticación actual frente a rutas históricas. |  |  |
| CP-11 a CP-16 |  | Perfiles y control de acceso |  | SCRUM-24, SCRUM-27, SCRUM-28 |  | Revisar roles, permisos, métodos HTTP y rutas vigentes. |  |  |
| CP-17 a CP-19 |  | Reportes y administración |  | SCRUM-28 (relación técnica referencial) |  | Confirmar funcionalidad y correspondencia Jira. |  |  |
| CP-20 a CP-24 |  | Webpay/Transbank |  | SCRUM-35, SCRUM-48 (trabajo no comprometido en Sprint) |  | Pruebas futuras condicionadas al flujo implementado. |  |  |
| CP-25 y CP-26 |  | Configuración segura y navegación |  | SCRUM-45, SCRUM-46; SCRUM-19 |  | Validar entorno y rutas tras despliegue. |  |  |

Nota de trazabilidad: los vínculos Jira son referencias técnicas para revisión del equipo. No se asignaron estos casos a Sprints futuros y no se sustituyeron retroactivamente los códigos HU del registro histórico.

## 2.6 Resultados de la ejecución inicial

En el documento original se consignan 26 casos de la ejecución del 4 de octubre: 15 aprobados (58 %), 10 fallidos (38 %) y 1 pendiente (4 %). En particular, CP-22 figura como hallazgo derivado de revisión de código; CP-24 no tiene evidencia de pago manual ejecutado. Por tanto, estos indicadores corresponden a la línea base histórica declarada y no deben interpretarse como resultados de una nueva suite automatizada.

| Resultado | Casos | Porcentaje |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | 15 | 58 % |
| Fallido | 10 | 38 % |
| Pendiente | 1 | 4 % |
| Total | 26 | 100 % |

Los defectos históricos se concentran en validaciones, autenticación y permisos, administración, pagos y configuración. Es necesario volver a probarlos frente a la versión actual antes de calificar cualquier incidencia como abierta o resuelta. Tampoco corresponde reabrir o invalidar automáticamente work items que aparecen Finalizados en Jira: cualquier discrepancia entre estado y prueba se documentará y resolverá con el equipo conforme al DoD.

## 2.7 Pruebas automatizadas

Las herramientas de Django permiten automatizar comprobaciones de vistas, permisos, modelos y regresión. No obstante, el código de ejemplo de la versión anterior usaba campos del modelo de Alumno que ya no corresponden al modelo actualizado centrado en CustomUser; por ello se retira del plan. En los materiales recibidos no existe evidencia suficiente para afirmar que la suite propuesta haya sido incorporada al repositorio o ejecutada exitosamente. Los siguientes casos constituyen una especificación de automatización, no resultados.

| Casos | Propósito | Diseño de verificación | Situación |
| --- | --- | --- | --- |
| CP-03/CP-04 | Validación y unicidad de RUT | Test de formulario/modelo con CustomUser y datos sintéticos | Diseñada; sin ejecución acreditada |
| CP-07/CP-08 | Autenticación sin credenciales | Cliente Django: acceso denegado al rol sin autenticación | Diseñada; sin ejecución acreditada |
| CP-14/CP-15 | Acceso a CRUD y borrado HTTP | Cliente Django: usuario anónimo y GET no destructivo | Diseñada; sin ejecución acreditada |
| CP-22 | Monto enviado por cliente | Integración: el monto del servidor prevalece sobre el del navegador | Revisión estática histórica; revalidar |
| CP-25 | Configuración de despliegue | python manage.py check --deploy con configuración objetivo | Fallido histórico; revalidar |

Para certificar una prueba automatizada se deberá conservar la ruta del archivo de prueba en el repositorio, el commit, la orden utilizada (por ejemplo, python manage.py test), la fecha, la salida de ejecución y la incidencia o requisito validado. Una suite vacía o un ejemplo ilustrativo no se contabilizan como prueba ejecutada.

## 2.8 Pruebas de usabilidad

La estrategia de usabilidad contempla sesiones con participantes representativos de estudiantes y profesionales, utilizando tareas observables y un cuestionario SUS. Como criterio de planificación se propone reclutar al menos cinco personas por perfil cuando el flujo esté disponible. Esta edición no acredita que dichas sesiones se hayan efectuado: la selección de participantes, autorizaciones, resultados y evidencias deberán registrarse al ejecutarlas.

| Métrica | Cómo se mide | Meta |
| --- | --- | --- |
| Tasa de éxito | Porcentaje de tareas completadas sin ayuda. | 80 % o más |
| Tiempo por tarea | Tiempo desde el inicio hasta el término de cada tarea. | Reducción entre iteraciones |
| Errores | Cantidad de acciones incorrectas o pasos repetidos por tarea. | Reducción entre iteraciones |
| Satisfacción | Cuestionario System Usability Scale (SUS), de 0 a 100. | 68 puntos o más |

Las metas indicadas en la tabla son criterios propuestos, no métricas obtenidas. Los hallazgos futuros se documentarán con tarea, rol, tasa de éxito, tiempo, errores y retroalimentación, y se incorporarán al Product Backlog para su priorización sin asignar automáticamente un Sprint.

## 2.9 Registro de resultados y gestión de defectos

Cada defecto identificado durante una ejecución deberá tener un registro verificable (Jira o matriz equivalente). Para reconstruir la línea base histórica sin riesgo de confusión, su registro debe distinguir el diagnóstico original del 4 de octubre de las revalidaciones posteriores.

| Campo | Descripción |
| --- | --- |
| Identificador y título | Clave de Jira y resumen breve del problema. |
| Historia y caso asociados | Historia de usuario (HU) y caso de prueba (CP) en que se detectó. |
| Severidad | Crítica, alta, media o baja, con los mismos criterios del diagnóstico. |
| Pasos para reproducir | Secuencia exacta de acciones y datos utilizados. |
| Resultado esperado y obtenido | Comparación entre el comportamiento esperado y el observado. |
| Evidencia | Capturas de pantalla, mensajes de error o salida de las pruebas. |
| Estado | Abierto, en corrección, en verificación o cerrado. |

| Información mínima | Evidencia que se registra |
| --- | --- |
| Identificación | CP, work item Jira, historia vigente si corresponde, versión/commit. |
| Condiciones | Fecha y hora, ejecutor, sistema operativo, BD de prueba, navegador, dependencias. |
| Ejecución | Entrada, pasos reproducibles, resultado esperado, obtenido y estado. |
| Respaldo | Log de test/CI, captura fechada, reporte o enlace a commit/PR; nunca contraseñas. |
| Seguimiento | ID de incidencia, severidad, responsable, corrección y reejecución documentada. |

Estado de evidencias al 12 de octubre: se dispone del plan y sus resultados históricos declarados. No se adjuntaron en esta revisión logs de la corrida, capturas de reejecución, reportes de CI ni una matriz firmada de defectos. Esos respaldos deben incorporarse cuando existan.

La revisión o cierre de una incidencia requiere repetir la prueba que reveló el problema y obtener el resultado esperado, con evidencia y versión identificada. Un fallo crítico impide declarar terminado el incremento afectado hasta su resolución o tratamiento conforme al criterio de aceptación y al DoD aplicables.

## 2.10 Revalidación y cobertura pendiente

La evolución de los componentes de LBWUS desde el 4 de octubre exige revisar la aplicabilidad de los casos históricos. Se deberá contrastar el modelo centrado en CustomUser y los perfiles Alumno/Profesor/Tutor, la persistencia PostgreSQL, las colecciones de MongoDB descritas y el flujo de títulos profesionales. Las siguientes verificaciones representan cobertura propuesta, no pruebas ejecutadas ni tareas asignadas a un Sprint.

| Área | Comprobación propuesta | Criticidad | Cuándo aplica |
| --- | --- | --- | --- |
| Autenticación y roles | Unicidad de usuarios, acceso autorizado y bloqueo de rutas restringidas. | CRÍTICA | Casos pertinentes del Sprint seleccionado |
| Títulos profesionales | Adjunto privado, estados pendiente/en revisión/aprobado/rechazado; habilitación docente al aprobar. | ALTA | Al estar disponible el flujo |
| Inscripción y clase | Evitar inscripciones duplicadas; validar clase, alumno y disponibilidad. | ALTA | Al implementarse la regla |
| Pagos | Monto calculado en servidor, confirmación idempotente y trazabilidad de transacción. | CRÍTICA | Antes de operar pagos reales |
| Persistencia híbrida | Validación de referencias PostgreSQL ↔ MongoDB; errores y recuperación. | ALTA | Cuando las colecciones estén en uso |
| Privacidad | Permisos de datos personales, manejo de título y credenciales; logs sin secretos. | CRÍTICA | En cada incremento aplicable |

Nota: esta cobertura no supone que las funcionalidades anteriores estén completas o que su prueba ya haya sido ejecutada. La selección de actividades y casos concretos corresponde a la planificación del incremento correspondiente.

# 3. Conclusión

El Plan de Pruebas de LBWUS reúne una metodología de verificación útil y una línea base histórica de 26 casos. Su valor para la calidad del proyecto depende de contar con criterios medibles, ejecutar las comprobaciones sobre versiones identificadas y conservar evidencia reproducible. La documentación del plan cumple la función de definir y organizar pruebas, mientras que la demostración de pruebas ejecutadas requiere registros adicionales.

La revisión del 12 de octubre mantiene la distribución original de 15 aprobados, 10 fallidos y 1 pendiente, pero no extrapola esos resultados al estado actual del sistema. Las modificaciones del modelo de datos, la autenticación y los componentes del producto exigen revalidar los casos antiguos y actualizar su trazabilidad respecto del Product Backlog y de los work items Jira vigentes.

Se recomienda iniciar la siguiente revisión por permisos, registro/autenticación, validación de datos, cambios en CustomUser y perfiles, integridad de inscripciones y seguridad del flujo de pagos. Las pruebas nuevas se definirán cuando sean necesarias para el trabajo seleccionado, documentando siempre lo planeado, lo ejecutado y lo verificado como estados distintos.

# 4. Referencias

Brooke, J. (1996). SUS: A "quick and dirty" usability scale. En P. W. Jordan, B. Thomas, B. A. Weerdmeester y I. L. McClelland (Eds.), Usability evaluation in industry (pp. 189–194). Taylor & Francis.

Django Software Foundation. (s. f.). Testing in Django. Django documentation. https://docs.djangoproject.com/en/5.2/topics/testing/

OWASP Foundation. (2021). OWASP Top 10:2021. https://owasp.org/Top10/

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.