|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No he cumplido todas las actividades en los plazos definidos en la carta Gantt. Avanzamos según lo planificado en la definición del proyecto, pero la integración de la base de datos se retrasó respecto de lo planificado.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Para la base de datos tomamos una decisión de arquitectura: un modelo híbrido con PostgreSQL para usuarios y pagos, y MongoDB Atlas para mensajería, reseñas, notificaciones y actividad A futuro planeamos reforzar la planificación por sprint en Jira, documentar mejor la configuración del entorno en el README y hacer integraciones más frecuentes para evitar conflictos grandes al unir las ramas.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo como positivo, aunque con aspectos por mejorar. Destacamos que el sitio ya está publicado y funcionando, que logramos resolver problemas técnicos complejos de despliegue e infraestructura, y que hemos aplicado de forma concreta la gestión de proyectos informáticos mediante Scrum y Jira. Para mejorar, debemos ajustar mejor las estimaciones de tiempo en la carta Gantt, actualizar Jira de forma constante, documentar las decisiones técnicas a medida que se toman y dedicar más tiempo a pruebas antes de cada despliegue.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos queda la inquietud de si alcanzaremos a completar la integración de MongoDB Atlas y las funcionalidades restantes dentro del plazo, y de cómo priorizar el alcance si el tiempo no es suficiente.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Sí, consideramos necesario redistribuir algunas actividades. La integración de la base de datos concentra gran parte del trabajo pendiente, por lo que conviene que otro integrante apoye en el desarrollo de las vistas y funcionalidades que dependen de ella.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos el trabajo en grupo como bueno. Como aspectos positivos destacamos la colaboración para resolver problemas técnicos, el apoyo mutuo ante conflictos en el repositorio, la organización mediante Scrum y Jira, y la buena disposición de todos los integrantes. Como aspectos a mejorar, necesitamos una comunicación más constante sobre el avance de cada tarea, reuniones de seguimiento más regulares, una distribución más equilibrada de la carga de trabajo y cumplir con mayor rigor los plazos internos que definimos.