Definition of Done Proyecto APT: LBWUS – Learn Better With Us

Benjamín J. Nicovani, Franco E. Sáez y Francheska A. Cisterna

Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC, Sede Plaza Norte

006V: Capstone

Docente Alvaro A. Mellado

3 de octubre, 2026

Tabla de contenidos

1. Resumen	2

2. Desarrollo	2

2.1 Propósito del Definition of Done	2

2.2 Alcance y aplicación en LBWUS	3

2.4 Validación y evidencias	5

2.5 Diferencia entre DoD y criterios de aceptación	6

2.6 Aplicación del DoD en Jira	6

3. Conclusión	8

4. Referencias	9

# 1. Resumen

El Definition of Done (DoD) de LBWUS – Learn Better With Us establece un criterio común para determinar cuándo un elemento desarrollado puede considerarse realmente terminado. Su propósito es evitar que una actividad sea marcada como Finalizada únicamente por haber avanzado parcialmente o por haber concluido una parte técnica del trabajo.

En el proyecto LBWUS, el DoD se utiliza como estándar transversal para revisar los elementos desarrollados durante los Sprints. De acuerdo con lo definido por el equipo, una funcionalidad debe cumplir los requerimientos establecidos, encontrarse desarrollada e integrada, haber sido probada, no presentar errores críticos, estar versionada en GitHub y haber sido revisada por el equipo antes de considerarse terminada.

Este documento formaliza dichos criterios y define la forma en que pueden verificarse mediante Jira, GitHub, pruebas y revisión del equipo, manteniendo coherencia entre el estado del trabajo y la calidad del incremento generado durante cada Sprint.

# 2. Desarrollo

## 2.1 Propósito del Definition of Done

El Definition of Done funciona como una referencia compartida para el equipo. Su aplicación permite que todos los integrantes utilicen las mismas condiciones al evaluar el término de una funcionalidad y disminuye la posibilidad de declarar como completado un trabajo que todavía requiere integración, pruebas, correcciones o revisión.

En Scrum, el DoD se relaciona con la calidad del incremento. Por esta razón, LBWUS lo utiliza como un mecanismo de control que acompaña el avance técnico del producto y entrega una base objetiva para revisar los elementos que alcanzan el estado Finalizado.

## 2.2 Alcance y aplicación en LBWUS

El DoD se aplica principalmente a los elementos que contribuyen al incremento del producto, especialmente funcionalidades, correcciones, integraciones y cambios técnicos. Cuando un work item corresponde a documentación, análisis u otra evidencia del proyecto, se aplica el criterio equivalente de completitud, revisión y trazabilidad que corresponda a la naturaleza del entregable.

2.3 Definition of Done de LBWUS

Para LBWUS se mantienen los criterios definidos previamente por el equipo dentro de la documentación metodológica. Una funcionalidad solo puede considerarse terminada cuando cumple todas las condiciones aplicables del siguiente conjunto:

| ID | Criterio DoD | Condición para considerar terminado | Validación / evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| DoD-01 | Cumple los requerimientos establecidos | La funcionalidad responde al requerimiento, historia o necesidad definida y satisface los criterios de aceptación asociados cuando existan. | Revisión del work item, historia de usuario y resultado implementado. |
| DoD-02 | Se encuentra desarrollada e integrada | El desarrollo está completo y se encuentra incorporado al flujo o componente correspondiente sin dejar partes necesarias pendientes. | Revisión funcional de la aplicación y cambios integrados en el proyecto. |
| DoD-03 | Ha sido probada | Se ejecutaron las pruebas necesarias para comprobar el comportamiento esperado del elemento desarrollado. | Registro de pruebas, evidencias, resultados o validación funcional. |
| DoD-04 | No presenta errores críticos | No existen defectos críticos conocidos que impidan utilizar la funcionalidad o afecten gravemente el flujo validado. | Revisión de incidencias y resultado de las pruebas ejecutadas. |
| DoD-05 | Se encuentra versionada en GitHub | Los cambios de código asociados están registrados en el repositorio y pueden ser trazados mediante commits, ramas o integraciones. | Repositorio GitHub, historial de commits o Pull Request cuando corresponda. |
| DoD-06 | Ha sido revisada por el equipo | El resultado fue revisado antes de considerarse completado y existe conformidad respecto de su estado. | Revisión de equipo, Jira, evidencia de validación o resultado presentado en la iteración. |

Los seis criterios anteriores constituyen el estándar general de terminado definido para LBWUS. Si uno de los criterios aplicables no se cumple, el work item no debería considerarse completamente terminado, aunque parte de su desarrollo ya se encuentre realizada.

## 2.4 Validación y evidencias

La aplicación del Definition of Done requiere que el cumplimiento pueda ser respaldado mediante evidencia verificable. LBWUS utiliza principalmente Jira y GitHub para mantener trazabilidad del trabajo, complementados con los resultados de pruebas y la revisión realizada por el equipo.

| Aspecto | Cómo se verifica en LBWUS | Evidencia esperada |
| --- | --- | --- |
| Requerimiento o necesidad | Se compara el resultado con el elemento definido en el Product Backlog, Sprint Backlog o historia de usuario relacionada. | ID Jira, historia de usuario, criterio de aceptación o descripción del work item. |
| Desarrollo e integración | Se verifica que la funcionalidad esté incorporada al proyecto y que sus componentes se relacionen correctamente. | Aplicación ejecutable, rama integrada, commit o Pull Request. |
| Pruebas | Se ejecutan las validaciones necesarias según la naturaleza del cambio. | Casos de prueba, capturas, registro de resultados o evidencia funcional. |
| Errores críticos | Se revisa que no existan incidencias críticas abiertas asociadas al elemento antes de cerrarlo. | Resultado de pruebas y seguimiento de incidencias. |
| Versionamiento | Se comprueba que los cambios técnicos relevantes estén registrados en el repositorio. | GitHub: commits, ramas, historial e integraciones. |
| Revisión del equipo | El resultado se revisa antes de marcarlo como terminado. | Estado en Jira, revisión interna o validación durante el cierre de la iteración. |

La evidencia debe ser proporcional al tipo de elemento. Por ejemplo, una funcionalidad de software requiere pruebas y trazabilidad de código, mientras que un documento puede evidenciarse mediante el archivo final revisado y su registro dentro de la gestión del proyecto. Esta diferenciación permite aplicar el DoD de forma consistente sin forzar criterios técnicos que no correspondan al tipo de entregable.

## 2.5 Diferencia entre DoD y criterios de aceptación

El Definition of Done y los criterios de aceptación cumplen funciones distintas. Los criterios de aceptación son específicos para una historia de usuario, funcionalidad o requerimiento y describen las condiciones particulares que debe satisfacer ese elemento. En cambio, el Definition of Done establece un estándar general de calidad aplicable a los elementos desarrollados durante el proyecto.

Por ejemplo, una historia de usuario relacionada con la búsqueda de profesionales puede tener como criterio de aceptación que los filtros entreguen resultados coherentes con los parámetros seleccionados. Cumplir ese criterio demuestra que la necesidad específica fue satisfecha; sin embargo, para considerar terminado el elemento también corresponde verificar que se encuentre integrado, probado, sin errores críticos, versionado y revisado según el DoD de LBWUS.

Por lo tanto, el cumplimiento de los criterios de aceptación no reemplaza el Definition of Done. Ambos se complementan: los criterios de aceptación validan el comportamiento esperado de un elemento concreto, mientras que el DoD establece la condición general de calidad para declararlo terminado.

## 2.6 Aplicación del DoD en Jira

Jira es utilizado como herramienta principal para gestionar los estados de los work items del proyecto. El cambio de un elemento hacia el estado Finalizado debe representar no solo un cambio administrativo en el tablero, sino también el cumplimiento de las condiciones definidas en el DoD.

• El elemento se desarrolla de acuerdo con el alcance seleccionado para el Sprint.

• Se validan los criterios específicos del work item o historia de usuario, cuando correspondan.

• Se ejecutan las pruebas necesarias y se corrigen los errores críticos identificados.

• Los cambios técnicos quedan registrados en GitHub cuando corresponda.

• El equipo revisa el resultado y confirma que puede considerarse terminado.

• Una vez cumplidas las condiciones aplicables, el work item puede avanzar a Finalizado en Jira.

Este flujo permite mantener coherencia entre el seguimiento visual del Sprint y la calidad real de los resultados desarrollados, evitando que el porcentaje de avance represente únicamente tareas cerradas sin validación suficiente.

# 3. Conclusión

La formalización del Definition of Done permite que LBWUS mantenga un criterio común y verificable para determinar cuándo una funcionalidad puede considerarse terminada. Los seis criterios definidos por el equipo cumplimiento de requerimientos, desarrollo e integración, pruebas, ausencia de errores críticos, versionamiento en GitHub y revisión del equipo establecen una base consistente para evaluar la calidad de los resultados obtenidos durante cada Sprint.

Su aplicación complementa los criterios de aceptación específicos de las historias de usuario y fortalece la trazabilidad entre Jira, GitHub, las pruebas y los incrementos generados. De esta manera, el estado Finalizado representa un resultado revisado y respaldado por evidencia, y no únicamente el cierre administrativo de una actividad.

El DoD deberá mantenerse como referencia durante las siguientes iteraciones y podrá ser revisado por el equipo si la evolución del producto hace necesario incorporar criterios adicionales, procurando que cualquier cambio sea acordado y aplicado de forma consistente.

# 4. Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.