Retrospectiva del Sprint 1

Proyecto APT: LBWUS – Learn Better With Us

Benjamín J. Nicovani, Franco E. Sáez y Francheska A. Cisterna

Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC, Sede Plaza Norte

006V: Capstone

Docente: Álvaro A. Mellado

13 de octubre de 2026

Documento de análisis retrospectivo para validación del equipo

Este análisis preparatorio revisa cómo se organizó y colaboró el equipo durante el Sprint 1, utilizando los resultados verificables de Jira y los archivos existentes en GitHub. Se identifican oportunidades y acciones propuestas para ser discutidas y ratificadas por los tres integrantes; no se presentan como acuerdos de una reunión ya confirmada.

La Sprint Retrospective inspecciona personas, interacciones, procesos, herramientas y Definition of Done; es distinta de la Sprint Review, que examina el incremento. Un estado «Finalizado» en Jira no acredita por sí solo la calidad de las pruebas.

# 1. Balance del Sprint 1

| Dato | Registro verificado |
| --- | --- |
| Periodo previsto | 14 al 28 de septiembre de 2026 |
| Cierre en Jira | 3 de octubre de 2026 |
| Resultado | 16 de 16 tareas finalizadas (100 %; Sprint Goal no registrado en Jira) |
| Organización | Épica SCRUM-77: fundamentos técnicos, acceso y seguridad |

En Jira se registraron 16 tareas finalizadas: seis asignadas a Francheska, cinco a Franco y cinco a Benjamín. El trabajo comprendió interfaces y navegación, autenticación, permisos, modelos y configuración. Este reparto muestra responsabilidades registradas, pero no mide por sí mismo la colaboración ni la calidad del incremento.

| Dimensión analizada | Observaciones para conversación del equipo |
| --- | --- |
| Aspectos favorables | El tablero Jira permitió visualizar responsables y estados hasta cerrar 16/16 tareas. GitHub ofreció una base común de código; el trabajo abarcó áreas complementarias de interfaz, backend, seguridad y datos. |
| Trabajo colaborativo y comunicación | Conviene revisar cómo se comunicaron las dependencias entre cambios de rutas, permisos y perfiles, y si las revisiones cruzadas evitaron inconsistencias. La asignación por persona no debe convertir las áreas técnicas en silos. |
| Calidad y trazabilidad | Hay archivos y actividades identificables, pero no toda tarea finalizada tiene en un mismo lugar referencias verificables a código, revisión y resultados de prueba. Debe distinguirse avance en Jira del cumplimiento del Definition of Done. |
| Mejora continua | Establecer una comprobación breve de impedimentos, revisiones cruzadas y evidencias al cierre de cada elemento; registrar en acta qué se ajustará, quién lo comprobará y cuándo. |

# 2. Acciones y validación

Las actividades siguientes están registradas como finalizadas en el Sprint 2 y se relacionan con áreas a mejorar. Su cierre constituye evidencia de seguimiento administrativo, pero es necesario revisar los entregables y la ejecución de pruebas antes de considerar cumplido el DoD. Las acciones de esta matriz son propuestas para validar con el equipo.

| Acción de mejora propuesta | Responsables sugeridos y comprobación |
| --- | --- |
| Evidencias vinculadas a tareas | Propuesta: adjuntar a cada tarea relevante su commit/PR, documento o captura y, cuando corresponda, resultado de pruebas. Seguimiento: Francheska facilita la revisión; los tres aportan evidencias. Verificación: muestreo de tareas cerradas al final del Sprint siguiente. |
| Revisión cruzada de integración | Propuesta: revisar conjuntamente cambios en roles, rutas y CRUD antes de declarar terminada una funcionalidad. Continuidad documentada: SCRUM-27/28/49/51 figuran finalizadas en Sprint 2. Verificación: cambios versionados y resultados reales de pruebas, no solo estado en Jira. |
| Acuerdos y transparencia | Propuesta: dejar por escrito objetivo del Sprint, impedimentos relevantes, decisiones y una mejora prioritaria de la retrospectiva. Seguimiento: equipo completo; facilitación de Scrum Master. Verificación: acta ratificada con fecha, participantes y responsables. |

VALIDACIÓN DEL EQUIPO (pendiente): fecha y modalidad de la retrospectiva: __________  |  participantes: __________  |  acciones acordadas y responsables: __________  |  próxima comprobación: __________. Hasta registrar esta información, el documento no acredita una reunión realizada.

Fuentes de verificación: Jira LBWUS (Sprints y tareas citadas); repositorio github.com/Haekz/Capstone; Scrum Guide (Schwaber y Sutherland, 2020).