Retrospectiva del Sprint 2

Proyecto APT: LBWUS – Learn Better With Us

Benjamín J. Nicovani, Franco E. Sáez y Francheska A. Cisterna

Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC, Sede Plaza Norte

006V: Capstone

Docente: Álvaro A. Mellado

13 de octubre de 2026

Documento de análisis retrospectivo para validación del equipo

Este análisis preparatorio utiliza los datos registrados en Jira y las referencias disponibles de GitHub para examinar la organización, la colaboración y la calidad del trabajo durante el Sprint 2. Las acciones descritas son propuestas pendientes de discusión y validación, no acuerdos atribuidos a una reunión sin confirmar.

La Sprint Retrospective evalúa cómo trabajó el equipo y qué conviene mejorar; no se reduce a contar tareas ni sustituye la Sprint Review ni las verificaciones exigidas por el Definition of Done.

# 1. Balance del Sprint 2

| Dato | Registro verificado |
| --- | --- |
| Periodo previsto | 3 al 17 de octubre de 2026 |
| Cierre en Jira | 12 de octubre de 2026, antes de la fecha prevista |
| Resultado | 24 de 24 tareas finalizadas (100 % del tablero) |
| Organización | Épica SCRUM-78: consolidación técnica y validación integral |

Las 24 tareas registradas como finalizadas abarcaron datos, CRUD, portales por rol, documentación y actividades de pruebas. El repositorio contiene pruebas automatizadas, pero no se dispone en este análisis de una salida reciente que permita afirmar que todas fueron aprobadas. El equipo debe valorar conjuntamente el proceso seguido, no solo el cierre de tareas.

| Dimensión analizada | Observaciones para conversación del equipo |
| --- | --- |
| Aspectos favorables | Jira registra 24/24 tareas finalizadas y tareas documentales distribuidas entre los integrantes. GitHub conserva pruebas relacionadas con control de acceso, sesiones y portales por rol. |
| Colaboración y dependencias | El trabajo combinó frontend, backend, datos, documentación y pruebas. Conviene evaluar si las dependencias se resolvieron con coordinación suficiente, especialmente donde el buscador y las reservas requieren datos reales y validaciones del servidor. |
| Calidad y Definition of Done | La finalización en Jira no reemplaza una prueba ejecutada ni una revisión del incremento. Se debe relacionar cada trabajo crítico con código, criterios de aceptación, evidencia reproducible y registro de defectos cuando corresponda. |
| Planificación y cadencia | El cierre en Jira ocurrió el 12 de octubre, cinco días antes de la fecha prevista (17 de octubre). Corresponde revisar con el equipo por qué sucedió y cómo preservar en adelante la duración fija, el Sprint Goal y los eventos de inspección. |

El Sprint Goal del Sprint 2 no está registrado en el campo correspondiente de Jira. Además, el Sprint fue cerrado en Jira el 12 de octubre, aunque su término previsto era el 17. En Scrum la duración del Sprint se mantiene fija; este cierre anticipado debe explicarse como una diferencia respecto del calendario planificado, no asumirse automáticamente como una mejora del proceso.

# 2. Acciones y validación

La planificación del Sprint 3 incluye ocho tareas relacionadas con necesidades técnicas detectadas, pero la selección de esas tareas no equivale a un acuerdo retrospectivo. Se proponen acciones concretas de coordinación, evidencia de pruebas y seguimiento para que el equipo las discuta y registre sus compromisos.

| Acción de mejora propuesta | Responsables sugeridos y comprobación |
| --- | --- |
| Pruebas y cierre verificable | Propuesta: vincular a los criterios de aceptación la salida real de pruebas, versión/commit e incidencias. Referencia: SCRUM-52, Franco, con revisión conjunta de calidad; comprobar durante Sprint 3 y antes de declarar el incremento terminado. |
| Integración por dependencias | Propuesta: revisar en conjunto la relación disponibilidad → reservas → interfaz (SCRUM-33/34 con SCRUM-30/31/29/32). Seguimiento sugerido: Franco, Francheska y Benjamín según las tareas asignadas. Verificación: flujos con datos reales y pruebas reproducibles. |
| Seguridad y coordinación | Propuesta: validar en servidor los montos de Webpay, confirmaciones y controles de acceso (SCRUM-48, Benjamín, con apoyo técnico de Franco). Verificación: pruebas de rechazo y manipulación, documentadas sin efectuar cobros reales. |
| Cadencia e inspección | Propuesta: dejar registro explícito del Sprint Goal y razones de ajustes; realizar Review y Retrospective dentro de la cadencia acordada. Seguimiento sugerido: equipo completo, facilitado por Francheska. Verificación: fechas, actas, revisión del incremento y acuerdos confirmados. |

VALIDACIÓN DEL EQUIPO (pendiente): fecha y modalidad de la retrospectiva: __________  |  participantes: __________  |  causa del cierre anticipado de Jira: __________  |  acuerdos, responsables y fecha de revisión: __________. Sin esos datos, este documento es preparatorio.

Fuentes de verificación: Jira LBWUS (Sprints y tareas citadas); repositorio github.com/Haekz/Capstone; Scrum Guide (Schwaber y Sutherland, 2020).