Informe Técnico Fase 1 Proyecto APT: LBWUS – Learn Better With Us

Francheska A. Cisterna

Escuela de Informática y Telecomunicaciones – Duoc UC, Sede Plaza Norte

006V: Capstone

Docente Alvaro A. Mellado

31 de agosto, 2026

Tabla de contenidos

1.	Resumen	3

2.	Desarrollo	4

2.1 Descripción del Proyecto APT	4

2.2 Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso	5

2.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales	5

2.4 Factibilidad del proyecto APT	6

2.5	Objetivos	6

2.6	Propuesta metodológica de trabajo	7

2.7	Plan de Trabajo	8

2.8 Propuesta de evidencias	10

3.	Conclusión	11

4. Reflexiones	12

5. Referencias	13

# Resumen

El proyecto Learn Better With Us tiene como objetivo desarrollar una plataforma web que permita conectar a estudiantes de Chile que requieran apoyo académico con profesores e ingenieros que deseen ofrecer tutorías o clases particulares. La propuesta busca facilitar la búsqueda de profesionales según criterios como especialidad, disponibilidad, modalidad y precio, centralizando esta información en un solo espacio digital.

Para su desarrollo se utilizará una metodología ágil basada en Scrum, organizando el trabajo de manera progresiva durante las distintas fases del proyecto. La solución contemplará funcionalidades asociadas al registro de usuarios, perfiles, búsqueda y filtros, disponibilidad, reservas, mensajería, evaluaciones y administración de la plataforma.

El proyecto permitirá aplicar competencias relacionadas con gestión de proyectos informáticos, desarrollo de soluciones de software, construcción de modelos de datos y pruebas de validación, buscando obtener como resultado una plataforma funcional que responda a las necesidades de sus usuarios.

# Desarrollo

## 2.1 Descripción del Proyecto APT

El proyecto consiste en el desarrollo de una plataforma web orientada a conectar estudiantes que requieren apoyo académico con profesores e ingenieros que deseen ofrecer tutorías o clases particulares.

La plataforma permitirá centralizar la búsqueda de profesionales en un solo espacio, facilitando que los estudiantes puedan revisar alternativas según sus necesidades y acceder a información relevante antes de tomar una decisión. De esta manera, la solución busca simplificar el contacto y la gestión de tutorías entre quienes necesitan apoyo académico y quienes cuentan con conocimientos y experiencia para ofrecerlo.

El proyecto es relevante para el campo de la Ingeniería en Informática, ya que permitirá diseñar y desarrollar una solución tecnológica orientada a una necesidad real, aplicando conocimientos relacionados con desarrollo de software, gestión de proyectos, modelamiento de datos e implementación de pruebas de validación.

## 2.2 Relación del Proyecto APT con las competencias del perfil de egreso

El proyecto se relaciona directamente con las competencias que he desarrollado durante la carrera y que identifiqué en mi autoevaluación como fortalezas, especialmente Gestión de Proyectos, Desarrollo de Soluciones, Pensamiento Crítico e Innovación y Colaboración. En mi reflexión también reconocí estas competencias como aquellas en las que me siento más segura al momento de analizar problemas, organizar tareas, tomar decisiones, proponer soluciones y trabajar colaborativamente.

Estas fortalezas se relacionan con las competencias seleccionadas para el Proyecto APT, ya que el desarrollo de la plataforma requerirá gestionar el proyecto informático, desarrollar una solución de software, construir un modelo de datos y realizar pruebas de validación. Desde mi rol como Scrum Máster, participaré principalmente en la facilitación de Scrum, coordinación del equipo, seguimiento de los sprints e identificación de posibles impedimentos, además de colaborar en la revisión y validación de la solución.

De esta manera, el proyecto me permitirá aplicar competencias que ya he fortalecido durante mi formación y, al mismo tiempo, continuar desarrollando aquellas que requieren mayor experiencia práctica dentro de un proyecto tecnológico.

## 2.3 Relación del proyecto con los intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales están relacionados con la automatización, Inteligencia Artificial, gestión de proyectos tecnológicos y DevOps. Estos intereses fueron identificados previamente en mi Diario de Reflexión y se relacionan con mi interés por participar en proyectos donde la tecnología permita resolver necesidades reales y mejorar procesos.

El Proyecto APT refleja estos intereses porque me permitirá participar en la planificación, coordinación y seguimiento del desarrollo de una solución tecnológica, aplicando especialmente competencias vinculadas con la gestión de proyectos, desarrollo de soluciones, análisis y toma de decisiones.

Además, este proyecto contribuirá a mi desarrollo profesional al permitirme fortalecer habilidades de liderazgo, trabajo colaborativo, organización y gestión tecnológica, acercándome al tipo de funciones y áreas en las que me gustaría desempeñarme en el futuro.

## 2.4 Factibilidad del proyecto APT

Considero que el proyecto es factible de desarrollar dentro del periodo definido para el Proyecto APT, ya que cuenta con una planificación distribuida en 18 semanas, con actividades organizadas progresivamente desde la definición y diseño hasta el desarrollo, validación y entrega de la solución.

El equipo dispone de computadores personales, conexión a Internet y herramientas como Python, Django, HTML, CSS, JavaScript, MongoDB, Git, GitHub y Figma, por lo que los recursos principales necesarios para su desarrollo están disponibles. Además, se utilizará Transbank para la integración del sistema de pagos y Railway para el despliegue de la plataforma en un entorno operativo. El trabajo se distribuirá entre los tres integrantes según sus responsabilidades, permitiendo abordar las distintas áreas del proyecto de manera coordinada.

Entre las posibles dificultades se consideran la disponibilidad de tiempo, la coordinación del equipo, la complejidad de algunas funcionalidades, la integración con servicios externos y el cumplimiento de los requisitos de seguridad y protección de datos personales. Debido a que la plataforma gestionará información personal de sus usuarios, se considerará además el cumplimiento de la Ley N.º 21.719 sobre protección y tratamiento de datos personales. Estos riesgos se abordarán mediante priorización de tareas, seguimiento periódico, trabajo por sprints, pruebas progresivas, revisión de los requisitos de seguridad y ajustes de alcance cuando sea necesario.

## Objetivos

Objetivo general

Mejorar el acceso de estudiantes en Chile a alternativas de apoyo académico, facilitando la búsqueda, comparación y contacto con profesores e ingenieros según su especialidad, disponibilidad, modalidad y precio.

Objetivos específicos

- Definir los requerimientos funcionales y no funcionales de la plataforma.

- Planificar y gestionar el desarrollo del proyecto de manera organizada y progresiva.

- Diseñar la arquitectura de la solución y el modelo de datos necesario para su funcionamiento.

- Desarrollar e integrar las principales funcionalidades de la plataforma.

- Diseñar y aplicar pruebas funcionales y de usabilidad para validar la solución e identificar posibles incidencias.

- Implementar mejoras a partir de los resultados obtenidos durante las pruebas.

- Desplegar la plataforma y verificar su correcto funcionamiento.

## Propuesta metodológica de trabajo

Para desarrollar el proyecto se utilizará la metodología ágil Scrum, que permite organizar el trabajo de forma iterativa y realizar revisiones periódicas de los avances (Schwaber & Sutherland, 2020).

El trabajo se organizará mediante sprints de aproximadamente dos semanas, en los que se priorizarán las actividades a desarrollar, se integrarán y probarán progresivamente las funcionalidades y se revisarán los resultados obtenidos al finalizar cada iteración. La planificación podrá ajustarse de acuerdo con las necesidades del proyecto, los avances alcanzados y la priorización del Product Backlog.

Desde mi rol como Scrum Master, participaré principalmente facilitando la organización del trabajo, apoyando la coordinación del equipo, realizando seguimiento a los sprints e identificando posibles impedimentos que puedan afectar el avance del proyecto.

Esta metodología permitirá avanzar de manera progresiva hacia los objetivos planteados y realizar ajustes durante el desarrollo cuando sea necesario.

## Plan de Trabajo

El plan de trabajo se organizará en actividades distribuidas durante las 18 semanas definidas para el desarrollo del Proyecto APT, considerando los recursos disponibles, la duración de cada actividad, los responsables y los posibles facilitadores u obstaculizadores.

Desde mi rol como Scrum Master, participaré principalmente en la organización y seguimiento del trabajo, facilitando la coordinación del equipo, el seguimiento de los sprints y la identificación de posibles impedimentos durante el desarrollo del proyecto.

| Actividad | Duración estimada | Recursos principales | Responsable(s) | Facilitadores / Obstaculizadores |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición y planificación del proyecto | Semanas 1 a 4 | Documentación APT, herramientas colaborativas | Francheska Cisterna + equipo | Facilitador: planificación inicial. Obstaculizador: dificultad para consensuar el alcance. |
| Preparación del desarrollo y Product Backlog | Semana 5 | Scrum, GitHub, documentación | Equipo según roles Scrum | Facilitador: responsabilidades definidas. Obstaculizador: priorización de funcionalidades. |
| Sprint 1: arquitectura, datos y autenticación | Semanas 6 y 7 | Python, Django, MongoDB, GitHub | Equipo según roles definidos | Posibles dificultades de integración entre autenticación y modelo de datos. |
| Sprint 2: perfiles, búsqueda y filtros | Semanas 8 y 9 | HTML, CSS, JavaScript, Django, MongoDB | Equipo según roles definidos | Facilitador: coordinación entre frontend y backend. |
| Sprint 3: disponibilidad, precios y reservas | Semanas 10 y 11 | Django, MongoDB, HTML, CSS, JavaScript | Equipo según roles definidos | Obstaculizador: complejidad de horarios y reservas. |
| Sprint 4: comunicación y evaluaciones | Semanas 12 y 13 | Python, Django, JavaScript, MongoDB | Equipo según roles definidos | Posibles dificultades de integración entre módulos. |
| Sprint 5: pagos, administración e integración | Semanas 14 y 15 | Django, MongoDB, Transbank, GitHub | Equipo según roles definidos | Obstaculizador: integración con servicios externos. |
| Integración final, regresión y mejoras | Semana 16 | Aplicación, plan de pruebas, GitHub | Todo el equipo | Facilitador: pruebas realizadas durante los sprints. |
| Despliegue y cierre | Semanas 17 y 18 | Railway, documentación y presentación | Todo el equipo | Posibles contingencias técnicas antes de la entrega. |

## 2.8 Propuesta de evidencias

Las evidencias permitirán demostrar el avance del proyecto y verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el plan de trabajo.

| Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Documentación técnica del proyecto | Incluirá requerimientos, arquitectura de la solución, modelo de datos, planificación y decisiones relevantes del desarrollo. Además, incorporará elementos de gestión Scrum como Product Backlog, Sprint Backlog y Definition of Done. | Permitirá evidenciar la aplicación de competencias relacionadas con gestión de proyectos, diseño de soluciones y modelamiento de datos. |
| Registro de pruebas y mejoras | Contendrá las pruebas funcionales y de usabilidad realizadas durante los sprints, las incidencias detectadas y las mejoras implementadas a partir de los resultados obtenidos. También podrá incorporar los principales resultados revisados al cierre de cada iteración. | Permitirá demostrar que la solución fue validada y mejorada a partir de resultados concretos. |
| Aplicación web funcional | Plataforma desplegada en un entorno operativo, con sus principales funcionalidades integradas y en funcionamiento. | Permitirá comprobar el desarrollo e integración de la solución y el cumplimiento de los objetivos planteados. |
| Base de datos implementada | Modelo de datos desarrollado en MongoDB para gestionar la información necesaria para el funcionamiento de la plataforma. | Permitirá evidenciar el diseño e implementación de una estructura de datos capaz de soportar los requerimientos del sistema. |

# Conclusión

El desarrollo de esta etapa permitió definir con mayor claridad el alcance, los objetivos y la planificación del Proyecto APT, relacionándolo con las competencias adquiridas durante la carrera y con mis intereses profesionales.

Desde mi rol como Scrum Master, este proceso me permitirá fortalecer principalmente habilidades asociadas a la gestión de proyectos, organización, coordinación, toma de decisiones, trabajo colaborativo y seguimiento de los sprints, competencias que también identifiqué como fortalezas en mi autoevaluación.

Además, el proyecto representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en un contexto práctico y continuar desarrollando experiencia en la planificación y ejecución de soluciones tecnológicas.

# 4. Reflexiones

Esta etapa me permitió comprender con mayor claridad la importancia de definir y planificar un proyecto tecnológico antes de comenzar su desarrollo. No solo es necesario contar con conocimientos técnicos, sino también establecer objetivos claros, organizar las actividades, distribuir responsabilidades y anticipar posibles dificultades.

A partir de mi autoevaluación y reflexión previa, pude reconocer que competencias como Gestión de Proyectos, Pensamiento Crítico, Desarrollo de Soluciones e Innovación y Colaboración son fortalezas que podré aplicar directamente en el Proyecto APT.

Desde mi rol como Scrum Master, considero que esta experiencia me permitirá seguir fortaleciendo la planificación, coordinación, toma de decisiones y trabajo colaborativo, además de desarrollar habilidades relacionadas con el seguimiento de los sprints y la identificación de posibles impedimentos. También me permitirá continuar aplicando conocimientos adquiridos durante la carrera en una situación cercana al ámbito profesional y seguir desarrollándome en áreas relacionadas con mis intereses, como la gestión de proyectos tecnológicos, automatización y desarrollo de soluciones.

# 5. Referencias

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. Scrum.org.

Chile. Ley N.º 21.719. Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales.