|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? En general cumplimos con todos los objetivos propuestos en el tiempo , eliminamos algunos que fueron absorbidos por tareas ya creadas para limpiar el panel de tareas, solucionamos eficazmente la aparición de errores y inconvenientes que aparecieron por el desarrollo, los tiempos que definimos son acotados pero todas con tareas dependientes de unas de otras para facilitar el trabajo entre equipo, la ia ha sido un gran apoyo y herramienta para la revisión, automatización de pruebas en web y revisión de vulnerabilidades de nuestro proyecto.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Las dificultades se han abordado priorizando lo crítico, primero actuamos resolviendo las que afectan el funcionamiento critico del proyecto haciendo caer la página, con errores 404 y 500 lo que dificilta la búsqueda de errores ya que no siempre pudimos conectar la base de datos con todo el transito interno de la app, priorizamos las tareas que mas tiempo consumían en equipo para resolver en un tiempo

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Evaluamos nuestro trabajo de forma positiva porque pasamos de una idea a un sistema funcional, persistente y probado, no solo a un prototipo visual. Destacamos la implementación del flujo completo de venta, caja, inventario, fiado e IA, junto con documentación y pruebas. Para mejorar, debemos ordenar mejor los commits, repartir más la validación entre integrantes y cerrar cada historia con evidencia antes de agregar nuevas mejoras.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? La principal inquietud es definir qué debemos priorizar para cerrar esta fase: completar primero todas las validaciones técnicas pendientes o concentrarnos en la evidencia académica y la demostración. Nos gustaría preguntar al docente qué evidencia considera indispensable para Fase 2: carta Gantt actualizada, pruebas automatizadas, pruebas con usuarios o dispositivos, documentación o una demostración funcional del sistema.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No creemos necesaria una redistribución completa, pero sí conviene separar mejor las tareas de cierre. Proponemos que un integrante se enfoque en regresión y pruebas en dispositivos, otro en documentación, Gantt, Jira y evidencias, y otro en correcciones técnicas, base de datos y estabilidad. Luego cada entrega debería ser revisada por otro integrante para evitar que desarrollo, documentación y QA queden concentrados en una sola persona.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Evaluamos positivamente el trabajo grupal: existe un objetivo común, el alcance está documentado y el proyecto ha avanzado de manera constante. Destacamos la capacidad de resolver problemas técnicos y adaptar el producto sin perder sus funciones principales. Podemos mejorar la comunicación de avances, el uso de responsables y fechas por tarea, y hacer revisiones cortas y frecuentes para detectar atrasos o cambios de alcance antes.